PROJEKT

UMOWA  NR  ………………..

W dniu ………………….  w Koszalinie pomiędzy:

Gminą Miasto Koszalin - Zarządem Dróg Miejskich w Koszalinie ul. Połczyńska 24,  
75-815 Koszalin zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………..…

oraz

………………………………………………. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

przez: ………………………………………………………………………………………………………...……

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r., poz. 2164) zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie:

„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic:  M.J. Piłsudskiego, T. Kościuszki

w Koszalinie”

2. Za wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o ofertę Wykonawcy wynagrodzenie, 
z zastrzeżeniem ust. 3, wyniesie:

netto: ……………………………….….……..złotych

słownie: …………………………………..…. złotych

plus podatek VAT: ………………….…….…. złotych

słownie: ……………………………………... złotych …./100

co łącznie stanowi kwotę brutto: …………… złotych

słownie ………………………………….….. złotych …/100

3. W sytuacji, gdy dokumentacja projektowa nie będzie wymagała uzyskania decyzji zezwalającej na  realizację inwestycji drogowej  w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 
10 kwietnia  2003r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  
w zakresie dróg publicznych, Wykonawcy będzie przysługiwało 80% wynagrodzenia określonego w ust. 2 stosując odpowiednio §5 ust. 5.

§ 2

1. Przedmiot umowy należy wykonać w dwóch etapach.  Zakres  prac pierwszego etapu został określony w § 6 pkt 1-11,  zaś  prace  etapu  drugiego  obejmują czynności wymienione w § 6 pkt 12.

2. Prace I etapu (w tym uzyskanie wymaganych decyzji) należy zakończyć do 30.11.2016r.

3. Prace II etapu należy zakończyć w terminie 2 miesięcy od otrzymania od Zamawiającego ostatecznej decyzji ZRID.

§ 3

- Dane  wyjściowe  i  materiały  niezbędne do wykonania zamówienia- podkłady geodezyjne, warunki techniczne, wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienia, niezbędne badania do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni o odpowiednich parametrach, badania geotechniczne itp.  - Wykonawca uzyska we własnym zakresie.

- Koszty pozyskania warunków technicznych, uzgodnień oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia.

§ 4

1.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień

i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

2.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

3.Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach technicznych projektu wyznaczonych przez Zamawiającego w celu:

- oceny bieżącego postępu prac projektowych z wymaganiami Umowy,

- bieżącej oceny zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy,

c) omówienia i ewentualnego rozstrzygnięcia bieżących problemów.

4.Wykonawca zapewni, że wykonane przez niego opracowania projektowe zostały sporządzone z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm

i zasad sztuki projektowej oraz że są kompletne, spójne i stanowić mogą podstawę do realizacji robót budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączy do przekazywanej dokumentacji stosowne oświadczenia zawierające powyższe stwierdzenia.

5.Zapewnienie, o którym mowa w ust.3, jest ważne bezterminowo.

6.Do czasu zakończenia realizacji inwestycji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w opracowaniach projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy wynikających z niezachowania wymagań określonych w ust. 3.

7.Z tytułu usuwania wad, o których mowa w ust. 5, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach projektowych, ujawnionych 
w okresie, o którym mowa w ust. 5, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.

9. Zamawiający ma prawo ubiegać się od Wykonawcy zwrotu kosztów jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych 
i w związku z likwidacją strat w wykonywanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniu projektowym wykonanym przez Wykonawcę.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie, 
z zastrzeżeniem § 1 ust. 3.

2. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach po wykonaniu każdego etapu. Podstawą wystawienia faktur VAT będzie odbiór przez Zamawiającego przedmiotowego zakresu dokumentacji potwierdzony sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu I etapu realizacji umowy, przy czym

z uwagi na zawarte porozumienia z firmami Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie i Miejską Energetyką Cieplną Spółka z o.o. w Koszalinie wynagrodzenie po wykonaniu I etapu realizacji umowy wyniesie zgodnie z formularzem ofertowym 
w zależności od poszczególnej branży:

a) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej ulicy w wysokości 80%;

b) opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w wysokości 100% ;

c) opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w wysokości 100%;

d) opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 100%;

e) opracowanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej w wysokości 100%.

4. Pozostała część wynagrodzenia będzie płatna po wykonaniu II etapu realizacji umowy. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie odbiór przez Zamawiającego przedmiotowego zakresu dokumentacji potwierdzony sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Faktury należy wystawić oraz doręczyć w zależności od poszczególnej branży na:

a) Gminę Miasto Koszalin - Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie, ul. Połczyńska 24,  
75-815 Koszalin, NIP: 669-21-94-117 - w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej ulicy;

b) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie, 75 - 711 Koszalin, 
ul. Wojska Polskiego 14, NIP: 669-05-01-495 -  w zakresie opracowania dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej tj.: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej 
i kanalizacji sanitarnej;

c) Miejską Energetykę Cieplną Spółka z o.o., ul. Łużycka 25A, 75-211 Koszalin, NIP: 	669-05-01-466 - w zakresie sieci ciepłowniczej.

6. Zamawiający oraz podmioty wymienione w ust. 5 lit. b) i c) mają obowiązek zapłaty faktur  w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

§6

Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:

1. Projekty budowlane wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane aktualnym na dzień opracowania projektów wraz

z projektami branżowymi wynikającymi z warunków branżowych, w oparciu o aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową, warunki techniczne poszczególnych branż w tym projekt zagospodarowania zielenią.

2. Projekty wykonawcze – uszczegółowienie projektów budowlanych o elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (w tym wykonanie przekrojów poprzecznych drogi i tabeli robót ziemnych), umożliwiające etapowanie robót z podziałem na poszczególne etapy (zadania).

- Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale   społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. 2013.1235 z późn. zm. nr 199 z 2008r., poz. 1227 z póź. zmianami) oraz ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody tj. Dz.U.2013.627 z późn. zm. wraz 
z opracowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku konieczności jego wykonania wynikającej z wydanej decyzji.

4. Sporządzenie operatu wodno – prawnego, w przypadku konieczności jego wykonania.

5. Uzyskanie aktualnego podkładu sytuacyjno – wysokościowego do celów projektowych 
z oznaczeniem granic własności według stanu prawnego. Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone według stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do wniesienia na mapę do celów projektowych, granice należy ustalić w trybie postępowania rozgraniczeniowego.

6. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót oraz kosztorysów ofertowych i inwestorskich dla poszczególnych branż.

7. Sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

8. Pozyskanie materiałów i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami.

9.Sporządzenie dokumentów i wykonanie czynności związanych z pozyskaniem nieruchomości (działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy) niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym sporządzenie projektów podziału nieruchomości wraz 
z utrwaleniem nowych punktów granicznych.

10.Sporządzenie wykazu terenów niezbędnych do realizacji zadania wraz z określeniem powierzchni, dołączenie do projektu wypisów z rejestru gruntów oraz ewentualnych zgód właścicieli terenu na zaprojektowanie i wykonanie robót niezbędnych do złożenia oświadczenia o prawie do dysonowania terenem na cele budowlane w przypadku trybu realizacji innym niż ZRID.

- Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie robót i uzyskanie zezwolenia na realizacje robót.

- W przypadku dokonania podziałów działek, wykonanie stabilizacji nowych granic 
w terenie wraz z ich przyjęciem przez MODGiK operatów z robót geodezyjnych (działki po podziale przeznaczone na pas drogowy).

§ 7

1. Opracowaną dokumentację należy przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. Zawartość dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia:

- dla opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej ulicy:

- projekty budowlane – 8 kompletów,

- projekty wykonawcze  dla każdej z branż – po 6 egz.,

- dokumentacja geotechniczna – po 6 egz.,

- inwentaryzacja i projekt zieleni - po 6 egz.,

- projekt docelowej organizacji ruchu – po 6 egz.,

- przedmiar robót dla każdej z branż – po 1 egz.,

- kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż – po 1 egz.,

- kosztorysy ofertowe dla każdej z branż – po 1 egz.,

- SST –  1 komplet.

Dokumentację należy przekazać w formie elektronicznej ( kosztorys i SST w formie elektronicznej edytowalnej) i papierowej.

- kompletne opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej tj.: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej:

- projekt budowlany wraz z opinią geotechniczną– 5 egz.,

- projekt wykonawczy – 5 egz.,

- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egz.

- przedmiar robót – 1 egz.,

- kosztorys inwestorski – 2 egz.,

-wykaz właścicieli gruntów na trasie (łącznie z mapą ewidencji) oraz ich zgody, adresowane na MWiK na wejście na teren działek wraz z wypisem z rejestru gruntów,

-w przypadku konieczności usunięcia nasadzeń trwałych (drzewa, krzewy), zgody właścicieli działek na ich usunięcie,

- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (lub inny równoważny dokument),

- decyzję środowiskową

oraz całą dokumentację na nośniku elektronicznym (treść w dok lub PDF, mapy 
w dwg, kalkulacje w xls).

- wymagana ilość poszczególnych elementów dla opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczej obejmuje:

- projekty budowlane zawierające wszystkie wymagane branże do realizacji zadania:

- wersja papierowa w ilości 6 egzemplarzy,

- wersja na CD: opis w formacie, obliczenia *.xls, *.dxf, *.doc, lub *.pdf, mapy *.dwg, w ilości 1 egzemplarza.

- projekty wykonawcze zawierające wszystkie wymagane branże do realizacji zadania:

- wersja papierowa w ilości 4 egzemplarzy,

- wersja na CD: opis w formacie, obliczenia *.xls, *.dxf, *.doc, lub *.pdf, mapy *.dwg, w ilości 1 egzemplarza.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

- wersja na CD w formacie *.doc w ilości 1 egzemplarza.

- przedmiary robót:

- wersja na CD w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie RODOS w wersji 6.0 w ilości 1 egzemplarza.

- kosztorys inwestorski:

- wersja papierowa w ilości 1 egzemplarza,

- wersja na CD w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie RODOS 
w wersji 6.0 w ilości 1 egzemplarza.

Dokumentacje w wersji elektronicznej mogą być zamieszczone na jednym nośniku.

- Dokumentacja powinna zawierać opis materiałów i rozwiązań projektowych za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Zakazuje się opisywania poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką materiałów i rozwiązań projektowych i nie można ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zatwierdzonego protokołu zdawczo-odbiorczego:

- w zakresie opracowania dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej tj.: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, przez Miejskie Wodociągi 
i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie;

- w zakresie sieci ciepłowniczej przez Miejską Energetykę Cieplną w Koszalinie;

- w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej ulicy przez Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie.

5. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy nie zatwierdza się protokołu zdawczo-odbiorczego, pisemne zastrzeżenia do przedmiotu umowy zostaną przekazane Wykonawcy. Brak zastrzeżeń będzie uważany  za dokonanie odbioru przedmiotu umowy .

6. Dokonanie odbioru nie będzie wyłączać uprawnień Zamawiającego do dochodzenia roszczeń od Wykonawcy z tytułu ewentualnych wad przedmiotu umowy.

§ 8

- Wykonawca oświadcza, że w dacie przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawcy przysługiwać będą niczym nie ograniczone majątkowe prawa autorskie oraz prawo własności, a wszystkie wymagane roszczenia pieniężne osób trzecich w związku 
z wykonaniem przedmiotu umowy będą w całości zaspokojone.

- Z chwilą przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu , Wykonawca przenosi na Zamawiającego a Zamawiający nabywa w całości autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy a w szczególności wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania w pełnym zakresie na wszystkich polach eksploatacji.

- Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy mogą być przeniesione zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień 
i obowiązków wynikających z Umowy

- Wykonawca oświadcza, że korzystanie oraz rozporządzanie przedmiotem umowy na zasadach określonych w Umowie nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich.

- W przypadku , gdyby oświadczenie Wykonawcy okazało się nieprawdziwe, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności i oświadcza że 
w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, przez co zwolni zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności  z tytułu korzystania z przedmiotu umowy, w szczególności zapewniając na własny koszt zastępstwo procesowe Zamawiającego w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

- Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy  w tym także z tytułu prawa do korzystania z przedmiotu umowy w każdym zakresie 
i wszystkich polach eksploatacji, zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

§ 9

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy , tj. kwotę ……………… zł (słownie złotych………………………………………………………………………………………) .

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………………………………….

- Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania usług, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% wartości zabezpieczenia będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez komisję odbioru usług. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna.

§ 10

Okres rękojmi za wady wyniesie …….……. od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

1) za opóźnienie w wykonaniu prac w terminach określonych dla poszczególnego etapu określonych w § 2 ust. 2 i 3 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 1 ust. 2 , liczonej za każdy dzień opóźnienia,

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2  umowy.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej  szkody.

§ 12

1. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności:

a) zmiany ustalonego wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany wysokości  podatku VAT.

b) zmian redakcyjnych umowy. Zmiany redakcyjne treści umowy mogą polegać m.in. na zmianie tytułu projektu przez dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy, w odniesieniu do pojęć zgodnych 
z odpowiednimi przepisami prawa,

- zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych 
w rejestrach publicznych.

- oczekiwania Wykonawcy na niezbędne opinie, uzgodnienia branżowe, decyzje administracyjne (opóźnienia spowodowane przez organy administracji i właścicieli urządzeń nie drogowych),

- sporządzenia dokumentacji projektowej bez konieczności uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej;

- zmiany koncepcji architektonicznej

- w wyniku pojawienia się nowych oczekiwań inwestorów, właścicieli urządzeń 
i użytkowników co do sposobu użytkowania obiektu Zamawiający zmuszony będzie zmienić zakres i sposób wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

- opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

- konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych oraz właścicielami nieruchomości,

- zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy.

2.Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy  nie powoduje powstania dodatkowych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 13

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z pomocą których zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza,
 jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 14

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienie od Umowy w przypadku, gdy

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,

2) Wykonawca nienależycie realizuje przedmiot umowy lub opóźnia się w jego realizacji tak dalece, że jest mało prawdopodobne, że wykona go w terminie umownym,

3) Wykonawca za żądanie Zamawiającego nie informuje o stopniu zaawansowania prac,

4) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiającego,

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie postanowień umowy nie leży w interesie publicznym.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

- Spory wynikłe pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załącznikami do niniejszej umowy jest:

- oferta WYKONAWCY

- SIWZ

ZAMAWIAJĄCY :					WYKONAWCA:

_____________________ 					______________________