Projekt

UMOWA NR ........

Zawarta w dniu ............................. pomiędzy : Gminą Miasto Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

…...........................................................................................................

a

..................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez :

..................................................................................................................................................

W imieniu Zamawiającego zadanie będzie realizowała jego jednostka organizacyjna – Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin zwany w treści umowy Realizatorem umowy.

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści :

§1

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Rozbudowa drogi krajowej nr 11: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem 
ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy i Obotrytów.

2. Zadanie o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w ramach projektu: „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie”

§2

Przedmiot umowy obejmuje:

- wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy „Prawo budowlane”.

- reprezentowanie Inwestora przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji            z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

- potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną,

- kontrole ilości i terminowości wykonywania robót,

- opracowanie i dostarczenie raportu końcowego z realizacji robót przed odbiorem ostatecznym,

- zwoływanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych,

- Szczegółowe obowiązki Inżyniera Kontraktu określone w załączniku nr 1 i umowie na roboty budowlane.

§ 3

    - Termin sprawowania nadzoru rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia robót budowlanych. Planowany termin rozpoczęcia robót został ustalony na dzień 1 lutego 2017 r. przy czym dopuszcza się wcześniejsze rozpoczęcie robót za zgodą Wykonawcy robót budowlanych.

    - Przewidywany termin zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest ściśle związany 
z zakończeniem przedmiotu na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia przedmiotu umowy na roboty budowlane 14.12.2017 r.

3.  W przypadku wydłużenia przewidywalnych terminów o których mowa w ustępie 1   Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego  w zakresie dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca będzie pełnił swoje usługi, także w trakcie trwania robót budowlanych prowadzonych w okresie rękojmi wynoszącym 36 miesięcy oraz gwarancji jakości wynoszącym 60 miesięcy, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zwoływania i uczestnictwa w przeglądach międzygwarancyjnych, a także sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi pracami prowadzonymi w ramach gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4

- W ramach czynności określonych w § 2 Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w § 2, z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikające z przepisów art. 25 
i 26 Ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.), zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową.

- Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego i Realizatora umowy żadnych zobowiązań powodujących wzrost wynagrodzenia dla wykonawcy robót. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót.

§ 5

- Koordynatorem prac w zakresie realizacji obowiązków umownych z ramienia Zamawiającego zostaje: Stanisława Chmielewska

- Funkcję Inżyniera kontraktu pełnić będzie: .................................................................

Nadzór pełnić będzie inspektor branży drogowej - ......................................................

Nadzór pełnić będzie inspektor branży sanitarnej - ......................................................

Nadzór pełnić będzie inspektor branży elektrycznej - ......................................................

- W przypadku zmiany osób pełniących obowiązki jak wyżej, nie jest wymagane sporządzanie aneksów do umowy. W przypadku zmian w  ust. 1 wymagana jest pisemna informacja o zmianie, odnośnie ust. 2 prośba o zmianę zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Uprawnienia i obowiązki z ramienia Zamawiającego i Realizatora będzie wykonywał na podstawie stosownego pełnomocnictwa Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie lub osoba przez niego upoważniona.

§ 6

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie:

netto: ........................... zł, słownie: ................................................................

Vat 23%:  ........................ zł, słownie: ............................................................

brutto: ............................ zł słownie: .............................................................

2. Wynagrodzenie obejmuje nadzór nad wszelkimi robotami budowlanymi prowadzonymi 
w ramach zadania o których mowa w §1.

3. Zapłata wynagrodzenia za pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od przyjęcia faktury przez Realizatora umowy. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony końcowy protokół odbioru robót.

4. Dopuszcza się składanie faktur częściowych. Suma płatności częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1. Płatność częściowa powinna być proporcjonalna do wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Realizatora umowy przelewem 
z rachunku bankowego Realizatora umowy na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

6. Faktury należy wystawić na Gminę Miasto Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7,  
75-007 Koszalin NIP 669-23-85-366. Płatnikiem faktur jest Zarząd Dróg Miejskich 
w Koszalinie.

7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) kopię wystawionych przez Podwykonawców faktur i dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z tych faktur,

2) oświadczeń Podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi Umowami 
o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy;

8. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszelkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

9. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty Realizator umowy dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo.

10. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Realizatora umowy, umowy 
o podwykonawstwo.

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych odpowiedniemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu Podwykonawcy,  Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

§ 7

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części usług będących przedmiotem umowy Podwykonawcom.

2.	Wykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości co najmniej 30 000 złotych w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać postanowienie, iż w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę usługi, zamawiający zapłaci Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia nie wyższą, niż kwota za dane prace wynikająca z Oferty Wykonawcy. Ponadto umowa ta powinna zawierać obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o nienależytym wykonywaniu Umów o Podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia.

4. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez Podwykonawcę;

2) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przełożenia Zamawiającemu.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w ciągu 14 dni do przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zmiana Podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Realizatora umowy oraz rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym Podwykonawcą.

- W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym Podwykonawcą, Podwykonawca ten powinien wykazać spełnianie powyższych warunków.

- Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych Podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Realizatora umowy.

§ 8

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
i Realizatora umowy na okres dłuższy niż 7 dni,

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,

3) jeżeli Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności,

4) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,

5) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym,

6) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach a, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

7) nie zawarto umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast.

2. Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego      w § 6 ust. 1 za każde stwierdzone przez Zamawiającego niedopełnienie obowiązków umownych określonych w § 2 i Załączniku nr 1.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust 1.

4. W przypadku nie przedłużenia  okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sytuacji określonej w § 9 ust. 3 Umowy  będzie naliczana kara w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

§ 9

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy , tj. kwotę …………………………… zł (słownie złotych ……………………………………) .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Realizatora umowy za należycie wykonane

- W przypadku przedłużenia okresu realizacji robót, a tym samym przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna.

§ 10

- Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności:

1) aneksowania umowy o dofinansowanie,

2) zmiany ustalonego wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany wysokości  podatku VAT.

3) zmian redakcyjnych umowy. Zmiany redakcyjne treści umowy mogą polegać m.in. na zmianie tytułu projektu przez dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy, w odniesieniu do pojęć zgodnych 
z odpowiednimi przepisami prawa,

4) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych,

5) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

6) wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych,

7) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy.

2.Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy  nie powoduje powstania dodatkowych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3. Zmiana osoby wskazanej przez Wykonawcę w wykazie funkcji technicznych przy realizacji robót nastąpi za pisemną zgodą Zamawiającego, przy czym kwalifikacje oraz doświadczenie tej osoby będą takie same lub wyższe jak osoby podanej w wykazie. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazanej osoby pozwalające na stwierdzenie spełnienia przez wskazaną osobę wymagań SIWZ. Zmiana osoby nie wymaga sporządzenia aneksu.

§ 11

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z pomocą których zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza,
 jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 12

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Realizatora umowy.

- Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień publicznych..

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Szczegółowe obowiązki Inżyniera Kontraktu - załącznik nr 1

- Oferta Wykonawcy robót budowlanych

- Umowa na roboty

- Projekt  i SST na podstawie, którego będą realizowane roboty

## WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY

_____________________ 					______________________