# UMOWA NR  ......./7/2016

Zawarta w dniu     ........................ 2016  r. pomiędzy : Gminą Miasto Koszalin - Zarządem Dróg Miejskich w Koszalinie 75-815 Koszalin, ul.  Połczyńska 24  zwanym  dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :

Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie inż. Ewę Ciszek

a……………………………………………………………………………………………….....zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:……………………………. ..................................................................................................................................................................................  .

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z Prawem zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa 
o następującej treści :

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:           „Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina”.

## Zakres robót określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy, które są załącznikami do niniejszej umowy.

- Roboty będą wykonywane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.

§ 2

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się 04.05.2016 r.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 04.06.2016 r.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez większych uciążliwości dla funkcjonowania ruchu, a w miejscach dużego natężenia ruchu wykonywać roboty w godz. od 2000 do 600. Zabrania się wykonywania robót w godzinach szczytu tj. od 630 do 830 i od 1500 do 1630.

§ 3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustalone w oparciu                    o Ofertę i nie przekroczy kwoty:

netto: ........................ zł

słownie: ................................................................

VAT 23%: ............... zł

słownie: ...............................................................

brutto: ......................zł

słownie: ..............................................................

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 rozliczane będzie na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół wraz z kartami obmiaru.

- Faktura powinna być wystawiona na Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie, ul.  Połczyńska 24, 
75-815 Koszalin, NIP 669 21 94 117.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 stanowić będzie wynik sumy iloczynu ilości jednostek obmiarowych robót odebranych przez Zamawiającego i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robót wraz z kwotą podatku od towarów i usług VAT.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania wszystkich środków określonych w § 3, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

- Zamawiający dokona płatności Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie 
do 30 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym kompletem dokumentów do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, dalszego podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo 
do wystawionych przez siebie faktur:

a) kopię wystawionych przez Podwykonawców faktur i dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z tych faktur,

b) oświadczeń Podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi Umowami 
o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik 
do niniejszej umowy;

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych odpowiedniemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu podwykonawcy.

Podwykonawstwo

§ 5

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących przedmiotem umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany, niezależnie od jej wartości, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany.

3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:

1) zakres robót powierzony Podwykonawcom;

2) kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres robót – kwoty za poszczególne prace (pozycje kosztorysowe) nie mogą być wyższe niż ceny podane w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien odpowiadać terminom określonym w zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

4) termin zapłaty  - termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy;

5) oświadczenia Podwykonawcy, iż w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę, kwota ta stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie między Wykonawcą a Podwykonawcą i w przypadku nie zwrócenia tej kwoty przez Wykonawcę, Podwykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego;

6) obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Zamawiającego 
o nienależytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, 
w szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia.

4. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy 
od zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

2) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, 
od zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy zabezpieczenia określonego w § 10.

5. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w ciągu 14 dni do przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Realizatorowi Umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia.

9. Z dniem przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, możliwe jest dopiero wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. Wcześniejsze wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę będzie traktowane jako wykonywanie robót przez podmiot nieuprawniony i będzie uprawniało 
do naliczenia kary umownej zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości co najmniej 20.000 złotych lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Treść umowy odpowiednio powinna być zgodna z warunkami określonymi w ust.3 -5.

11. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu.

12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

13. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót.

14. W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym podwykonawcą, podwykonawca ten powinien wykazać spełnianie powyższych warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Podwykonawca.

15. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

    - odbiór wykonanych robót,

    - weryfikacja wpisów dokonanych przez Wykonawcę w dzienniku przebiegu robót,

    - sporządzenie protokołu odbioru, rozliczenie robót,

    - zapłata za wykonane i odebrane roboty.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

      - wykonać z należytą starannością przedmiot umowy ze szczególnym uwzględnieniem  zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego;

      - zapewnić pełne podstawowe oznakowanie robót i uzyskać zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,

      - sporządzić karty obmiaru,

      - ubezpieczyć roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej,

      - utrzymać teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci,

      - codzienne prowadzenie dziennika przebiegu robót, służącemu do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania robót, różnych warunków atmosferycznych występujących każdego dnia, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

§ 7

1.  Zamawiający ustanawia koordynatora w osobie: ..............................................

- Wykonawca ustanawia koordynatora w osobie: ...............................................

§ 8

- Wykonawca zapłaci kary umowne z tytułu:

1) za zwłokę w zakończeniu wykonania robót w terminie określonym w § 2 ust. 2 – 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy za każdy dzień zwłoki

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze gwarancyjnym 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 za każdy dzień zwłoki liczonej od upływy terminu na usunięcie wad wyznaczonego w trybie  § 12 ust. 5 umowy,

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                           w wysokości 10% wynagrodzenia brutto  o którym mowa w § 3.

4) w sytuacji, gdy roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 5 umowy – karę w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy,

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki,

6)  z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 umowy,

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany 
w terminie określonym w § 5 ust. 8 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki,

8) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy lub jej zmiany 
w terminie określonym w § 5 ust. 10 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki,

9) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 3 umowy,

10) jeżeli Wykonawca nie przedłuży terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku określonych w § 10 ust. 4 - karę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należytego 
mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać robotę z materiałów własnych posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy
 – Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca powinien zgodnie z zamówieniem wykonać robotę, z należytą starannością

ze szczególnym uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 10

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy , tj. kwotę ………..……………… zł (słownie złotych ………………………………………………………………………) .

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …………………………….............................

# 3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% wartości zabezpieczenia będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez komisję odbioru robót za należycie wykonane, stwierdzone w końcowym odbiorze robót. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie  okresu rękojmi 
za wady.

4. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu   wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłużenia    terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna.

§ 11

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy
i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku 
z wykonywaniem robót – w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu 
i w okresie gwarancyjnym.

§ 12

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres 10 miesięcy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót 
oraz zastosowanych materiałów na okres ……. miesięcy

- Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc 
od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy lub w dniu następnym licząc 
od daty usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Na okres gwarancji jakości Wykonawca złoży kartę gwarancyjną.

§ 13

    - Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności:

- zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadkach:

  - wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych,

  - działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej,

  - działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

- zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

- zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych,

    - Zmiana osoby wskazanej przez Wykonawcę w wykazie funkcji technicznych przy realizacji robót nastąpi za pisemną zgodą Zamawiającego, przy czym kwalifikacje oraz doświadczenie tej osoby będą takie same lub wyższe jak osoby podanej w wykazie. 
W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazanej osoby pozwalające na stwierdzenie spełnienia przez wskazaną osobę wymagań SIWZ. Zmiana osoby nie wymaga sporządzenia aneksu.

3. 		Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a)	Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie, 
a przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni;

b)	wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) - odstąpienie od umowy 
w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy;

c)	Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny 
z Dokumentacją określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową;

§ 14

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej    ze stron .

Załącznikami do niniejszej umowy są :

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta Wykonawcy z dnia …...................

- Specyfikacja Techniczna

- Polisa od odpowiedzialności cywilnej.

WYKONAWCA :                                                                                ZAMAWIAJĄCY: